«Дорожная карта» по устранению причин 

несчастного случая со смертельным исходом в  ООО «Химремонт», 

Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 01 марта 2016 года с электрогазосващиком:  Находясь в зоне работы автомобильного крана, электрогазосварщик поскользнулся на ледовом покрытии и во избежание падения схватился руками за край трубы, которая раскачавшись, ударила его по голове. 
Причины, вызвавшие несчастный случай.

1.
Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что: должным образом не было организовано производство строительно-монтажных работ, при производстве погрузочно-разгрузочных работ автомобильным краном; по границам опасных зон не были выставлены знаки безопасности или сигнальные ограждения и не обеспечено соблюдение технологических процессов, исключающих нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах. 
2.
Недостатки в организации и проведении подготовки работников, выразившиеся в том, что: 

2.1. в ООО «ХИМРЕМОНТ» отсутствуют производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков. В «Технологической карте погрузочно-разгрузочных работ автомобильными кранами», отсутствует схема строповки одной металлической трубы.

2.2. у слесаря-монтажника отсутствует удостоверение на выполнение работ в качестве стропальщика.

2.3. производитель работ, машинист автомобильного крана, слесарь-монтажник (стропальщик) не ознакомлены с ППР и ТК под роспись до начала производства работ.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.

1. Производителям работ ООО «ХИМРЕМОНТ» при производстве работ по перемещению труб автомобильным краном исключить нахождение в опасной зоне (в зоне работы автомобильного крана) нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах.

Срок исполнения: постоянно.

2. Ознакомить всех работников ООО «ХИМРЕМОНТ» с ППР И ТК под роспись. Стропальщикам ООО «ХИМРЕМОНТ» пройти обучение с выдачей удостоверения на выполнение работ в качестве стропальщика.

Срок исполнения: до 07.08.2016г.

3. Разработать производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков ООО
«ХИМРЕМОНТ». В «Технологической карте погрузочно-разгрузочных работ
автомобильными кранами», утвержденной директором ООО «ХИМРЕМОНТ» указать схему строповки одной металлической трубы.
