«Дорожная карта» по устранению причин тяжёлого несчастного случая
открытое акционерное общество «Томский электромеханический завод 
им. В.В. Вахрушева»
Обстоятельства тяжелого несчастного случая: 13 мая 2016 года при демонтаже металлоконструкции  в непосредственной близости от места производства работ в переходе, произошло вертикальное падение листа металлопрофиля на пол - на торец листа, с последующим опрокидыванием листа на спину начальника цеха.
Причины, вызвавшие несчастный случай.

1. Не обеспечение работодателем безопасности работников при осуществлении строительных (демонтажных) работ. При разборке металлической перегородки не предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером выполняемой работы:

самопроизвольное падение вышерасположенных незакрепленных конструкций. 

2. Удаление неустойчивых конструкций при разборке строения производилось в отсутствии ответственного руководителя (производителя) работ.

3. Не обеспечение начальником цеха соблюдения установленного порядка допуска персонала к выполнению работ повышенной опасности:
· необходимых мер по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников;

· эксплуатации в исправном состоянии оградительных, предохранительных, тормозных, сигнальных, блокировочных устройств и других приспособлений, обеспечивающих безопасность работ;
- не организовано: проведение достаточного административного контроля за состоянием техники безопасности при проведении работ в цехе.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.
1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками всех подразделений завода, с обсуждением данного несчастного случая. Срок исполнения:  по окончанию расследования несчастного случая. 

2. Руководителям подразделений:

2.1. Обеспечить строгое выполнение инструкций по охране труда при проведении работ с повышенной опасностью. Срок исполнения: постоянно.
2.2. Усилить контроль за соблюдением выполнения требований инструкций по охране труда (ИОТ) работниками подразделений. Срок исполнения: постоянно

2.3. Обеспечить своевременное ведение документации требований охраны труда при выполнении работ с повышенной опасностью. Срок исполнения: постоянно. 

2.4. Провести внеочередную проверку знаний по охране труда начальника термогальванического цеха в постоянно-действующей комиссии с участием государственного инспектора труда. Срок исполнения: по выходу на работу.
